Meeting Room Booking System
(ระบบจองห้องประชุมภายในองค์กร)

1. Product Vision (วิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์)

"สร้างระบบบริหารจัดการพื้นที่ประชุมที่ไร้รอยต่อและแม่นยำ เพื่อให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาประชุมได้อย่างมั่นใจ โดยขจัดปัญหาความขัดแย้งเรื่องสถานที่ และช่วยให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรลื่นไหลที่สุด"

2. Product Goal (เป้าหมายหลัก)

"ภายในระยะเวลาการพัฒนา ระบบต้องรองรับการจองห้องประชุมของพนักงานทั้งองค์กรได้ โดยมีอัตราการจองซ้ำซ้อนเป็น 0% (Zero Double Booking) ผู้ใช้สามารถจองเสร็จสิ้นภายใน 4 คลิก และระบบมีการแจ้งเตือนที่แม่นยำทุกครั้ง"

3. Current Pain Points (ปัญหาปัจจุบันที่ต้องแก้ไข)

จองห้องซ้ำซ้อน: ข้อมูลไม่อัปเดต ทำให้มีคนไปใช้ห้องพร้อมกัน

ไม่รู้สถานะห้องว่าง: ต้องเดินไปดูหน้าห้อง หรือโทรเช็ค

ไม่มีการแจ้งเตือน: ลืมเวลาประชุม หรือไม่รู้ว่าการจองสำเร็จหรือไม่

4. System Objectives (สิ่งที่ระบบต้องทำได้)

4.1. แสดงสถานะห้องว่างแบบ Real-time

4.2.จองห้องและยกเลิกการจองได้ด้วยตนเอง

4.3. แจ้งเตือนทางอีเมล/แอป เมื่อจองสำเร็จและเมื่อใกล้ถึงเวลาประชุม

4.4. UX/UI ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ลด Learning curve ของพนักงาน

5. Anticipated Problems & Solutions (ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดและแนวทางป้องกัน)

นอกเหนือจากฟังก์ชันพื้นฐาน ทีม Dev ต้องพิจารณา Logic เพื่อรองรับกรณีเหล่านี้ (Added Requirements):

| ปัญหาที่คาดว่าจะเกิด | แนวทางแก้ไข/ฟีเจอร์ที่ต้องมีในระบบ |
| --- | --- |
| 1. การจองกั๊ก (Ghost Meeting) จองไว้แต่ไม่มาใช้ห้อง ทำให้คนอื่นเสียโอกาส | ระบบ Check-in / Auto-release: ผู้จองต้องกด Check-in (ผ่าน QR หรือ App) ภายใน 15 นาที หากไม่มา ระบบจะตัดสิทธิ์และปล่อยห้องว่างทันที |
| 2. การจองห้องใหญ่เกินความจำเป็น ประชุม 2 คน แต่จองห้องใหญ่ 20 ที่นั่ง | Smart Recommendation: ระบบแนะนำห้องที่เหมาะสมกับจำนวนคน หรือแจ้งเตือนหากจำนวนคนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ห้องกำหนด |
| 3. อุปกรณ์ในห้องชำรุด จองไปแล้วแต่ใช้งานไม่ได้ (เช่น แอร์เสีย, โปรเจคเตอร์พัง) | Facility Reporting: เพิ่มปุ่ม "แจ้งอุปกรณ์ชำรุด" ในระบบ และระบบจะ Block ห้องนั้นอัตโนมัติหรือแจ้งเตือนผู้จองคนถัดไป |
| 4. การจองผูกขาด (Recurring Booking) จองแช่ยาวทั้งปี แต่ไม่ได้ใช้จริงทุกครั้ง | Recurring Limits: จำกัดการจองล่วงหน้าแบบซ้ำ (Recurring) ได้สูงสุดไม่เกิน 4 สัปดาห์ เพื่อบังคับให้มีการ Review ความจำเป็นใหม่ |
| 5. สิทธิ์การเข้าถึงห้อง (Access Control) ห้องผู้บริหาร หรือห้อง VIP ถูกจองโดยไม่ได้รับอนุญาต | Approval Workflow: สำหรับห้องพิเศษ (VIP) การจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการ "กดอนุมัติ" จาก Admin หรือเลขาฯ แล้วเท่านั้น |

6. Product Backlog (ลำดับความสำคัญงาน)

| ลำดับ | รายการ (Feature / User Story) | Priority | จุดประสงค์ / ปัญหาที่แก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ระบบตรวจสอบสถานะห้องว่าง (Real-time Availability) User Story: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการเห็นว่าห้องไหนว่าง/ไม่ว่าง ในวันและเวลาที่ต้องการ | High | เพื่อให้ผู้ใช้รู้ข้อมูลทันที ไม่ต้องเดินไปดูเอง (แก้ Pain Point เดิม) |
| 2 | ระบบจองห้องประชุม (Create Booking) User Story: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการจองห้องโดยระบุ เวลา, ห้อง, และหัวข้อการประชุม | High | ฟังก์ชันหลักของระบบ |
| 3 | ระบบป้องกันการจองซ้ำ (Conflict Detection Logic) User Story: ในฐานะระบบ ฉันต้องปฏิเสธการจองถ้าระบุเวลาทับซ้อนกับ Booking ที่มีอยู่ | High | สำคัญที่สุด เพื่อให้เป้าหมาย "Zero Double Booking" เป็นจริง |
| 4 | ระบบยกเลิกการจอง (Cancel Booking) User Story: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการยกเลิกการจองเพื่อให้คนอื่นจองต่อได้ | High | พื้นฐานการจัดการ Resource |
| 5 | ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล (Email Notification) User Story: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการได้รับอีเมลยืนยันเมื่อจองเสร็จ และเตือนล่วงหน้า 15 นาที | Medium | แก้ Pain Point เรื่องการลืมเวลา หรือไม่แน่ใจว่าจองได้ไหม |
| 6 | ระบบเช็คอินและตัดสิทธิ์อัตโนมัติ (Check-in & Auto-release) User Story: ในฐานะระบบ ฉันจะยกเลิกการจองอัตโนมัติถ้าผู้ใช้ไม่กด Check-in ภายใน 15 นาที | Medium | แก้ปัญหาที่ 1: Ghost Meeting (จองกั๊กแล้วไม่มา) |
| 7 | ระบบจำกัดการจองซ้ำ (Limit Recurring Booking) User Story: ในฐานะระบบ ฉันจะไม่อนุญาตให้จองล่วงหน้าแบบซ้ำ (Recurring) เกิน 4 สัปดาห์ | Medium | แก้ปัญหาที่ 4: การจองผูกขาด (จองแช่ยาว) |
| 8 | ระบบจัดการห้องประชุม (Admin Management) User Story: ในฐานะ Admin ฉันต้องการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลห้องและสถานะห้อง | Medium | เพื่อการดูแลระบบระยะยาว |
| 9 | ระบบอนุมัติการจอง (Approval Workflow) User Story: ในฐานะผู้อนุมัติ ฉันต้องกด Approve ก่อน การจองห้อง VIP จึงจะสมบูรณ์ | Low | แก้ปัญหาที่ 5: สิทธิ์การเข้าถึงห้อง(เฉพาะห้อง VIP/ผู้บริหาร) |
| 10 | ระบบแจ้งแจ้งอุปกรณ์ชำรุด (Facility Reporting) User Story: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการแจ้งปัญหา (เช่น แอร์เสีย) เพื่อให้ระบบ Block ห้องนั้น | Low | แก้ปัญหาที่ 3: อุปกรณ์ชำรุด |
| 11 | ระบบแนะนำห้องอัจฉริยะ (Smart Recommendation) User Story: ในฐานะผู้ใช้ เมื่อระบุจำนวนคน ระบบควรแนะนำห้องที่ขนาดเหมาะสมที่สุดให้ | Low | แก้ปัญหาที่ 2: จองห้องใหญ่เกินจำเป็น |
| 12 | ประวัติการจอง (Booking History) User Story: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการดูรายการที่เคยจองย้อนหลัง | Low | เพื่อดูข้อมูลย้อนหลัง (Nice to have) |

*สำหรับทีม Dev (3 คน) ให้เริ่มโฟกัสที่ High Priority ก่อน*

Phase 1: Core Functionality (High Priority)

1. ออกแบบ Database เพื่อรองรับการจองและป้องกัน Time overlapping (ป้องกันการจองซ้ำ)

2. หน้าแสดงปฏิทินสถานะห้องว่าง (Dashboard)

3. ระบบจองห้องประชุม (Create Booking)

4. ระบบยกเลิกการจอง (Cancel Booking)

Phase 2: Management & Notifications (Medium Priority)

5.  ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล (Notification Service)

6.  ระบบ Check-in และตัดสิทธิ์อัตโนมัติ (แก้ปัญหา Ghost Meeting)

7.  ระบบจัดการห้องประชุม (Admin: Add/Edit Rooms & Equipment status)

Phase 3: Advanced Features (Low Priority)

8.  ระบบ Approval สำหรับห้อง VIP

9.  ระบบแนะนำห้องตามจำนวนคน

10. หน้าดูประวัติการจองย้อนหลัง

7. ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับทีม Dev (Information for Developers)

สิ่งที่ทีมต้องใช้ในการวางแผน Sprint 1:

Tech Stack: ใช้อะไรพัฒนา

Business Rules:

- จองล่วงหน้าได้สูงสุด 30 วัน

- ระยะเวลาจองขั้นต่ำ 30 นาที

Design Assets: ใช้อะไรออกแบบ

Access: Git Repository URL :